Journal de bord InfoPlus

RAKOTONDRAMASY Tendry,
DUPREY Charles,
LABROUE Thibault,
CAREL Antoine.

Séance 1 :

- Compréhension du sujet
- Diagramme de cas d'utilisation niveau 1 et 2	: Tendry
- Diagramme de séquence ( Consultation )	: Tendry
- Élaboration du cahier des charges ( en cours )	: Charles, Thibault, Antoine

Planification : Mise en place du cahier des charges

Séance 2 :

- Élaboration du cahier des charges ( terminé )	: Charles, Thibault
- Diagramme de séquence ( Inscription )	: Tendry, Antoine
- Modèle du domaine	(en cours)	: Charles
- Maquette de l'IHM	(en cours)	: Tendry

Planification : Mise en place de tous les diagrammes nécessaires

Séance 3 :

- Modèle du domaine (terminé)
- Maquette de l'IHM  (en cours)	: Tendry
- Création de la base de donnée 	: Charles

Planification : Finir maquette de l'IHM, commencer l'élaboration du site

Séance 4 :

- Maquette de l'IHM (terminé) 	: Tendry
- Création des formulaires de base 	: Antoine
- Élaboration du site 	: Charles, Thibault

Planification : Commencer le diagramme de classe participante

Séance 5 :

- Élaboration du diagramme classe participante (en cours)	: Tendry, Antoine
- Élaboration du site 	: Charles, Thibault
- Mis à jour de la base de donnée

Planification : Finir diagramme classe participante, commencer diagramme d'activité

Séance 6 :

- Diagramme de classe participante (terminé) 	: Tendry
- Diagramme d'activité (terminé) 	: Thibault
- Diagramme de séquence système (terminé) 	: Antoine
- Élaboration du site 	: Charles

Planification : Faire le site web

Séance 7 :

- Élaboration du site 	: Charles, Antoine, Tendry, Thibault